## Slide 1: MODEL COCOMO Constructive Cost Model = Model Biaya Konstruktif) Tahap Perencanaan ( Estimasi)

## Slide 2
Model COCOMO Merupakan algoritma estimasi biaya perangkat lunak model yang dikembangkan oleh Barry Boehm. Model ini menggunakan rumus regresi dasar, dengan parameter yang berasal dari data historis dan karakteristik proyek proyek saat ini. Motivasi utama dari model COCOMO adalah untuk untuk membantu mengetahui konsekuensi biaya dari keputusan yang akan diambil saat commissioning, developing, and supporting produk perangkat lunak.

## Slide 3
1. Model COCOMO Basic (Dasar)
Menghitung usaha pengembangan PL (dan biaya) sebagai fungsi dari ukuran program yang diekspresikan dalam baris kode yang diestimasi (LOC - Line Of Code).
Model COCOMO dapat diaplikasikan dalam tiga tingkatan kelas meliputi :
1. Proyek organik (organic mode) : proyek dengan ukuran relatif kecil, dengan
anggota tim yang sudah berpengalaman, dan mampu bekerja pada permintaan
yang relatif fleksibel.
2. Proyek sedang (semi-detached mode) : Merupakan proyek yang memiliki
ukuran dan tingkat kerumitan yang sedang, dan tiap anggota tim memiliki
tingkat keahlian yang berbeda.
3. Proyek terintegrasi (embedded mode) Proyek yang dibangun dengan
spesifikasi dan operasi yang ketat.

## Slide 4
Untuk tiga kategori produk, Boehm menyediakan rangkaian ekspresi yang berbeda untuk memprediksi Upaya/ usaha (dalam satuan orang-bulan - PM) dan waktu pengembangan dari estimasi ukuran yang diberikan dalam kilo baris kode sumber (KLSC). Tapi, berapa banyak usaha satu orang-bulan? Satu orang per bulan adalah upaya yang biasanya dilakukan seseorang dalam sebulan. Perkiraan orang-bulan secara implisit memperhitungkan kerugian produktivitas yang biasanya terjadi karena hilangnya waktu di hari libur, libur mingguan, rehat kopi, dll.
Apa itu Person-Month?
Orang-bulan (PM) adalah unit populer untuk pengukuran usaha. Person-month (PM) dianggap sebagai unit yang tepat untuk mengukur upaya, karena developer biasanya ditugaskan ke sebuah proyek selama beberapa bulan tertentu. Perlu dicatat bahwa perkiraan upaya 100 PM tidak berarti bahwa 100 orang harus bekerja selama 1 bulan. Juga tidak berarti bahwa 1 orang harus dipekerjakan selama 100 bulan untuk menyelesaikan proyek.